ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

เรื่อง  ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

………………………………………

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง    จ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวศิลป์ วิศวกรรม                      โดยนายสุเทพ  บัวพูล  ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 219/1  หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ 11/2559  ลงวันที่ 25  มีนาคม 2559   โครงการปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง  หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยทำการทาสีภายนอกอาคารใหม่  รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 321 ตารางเมตร  ซ่อมฝ้าระแนงชายคาที่ชำรุด  รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15 ตารางเมตร  พร้อมทาสีฝ้าระแนงชายคา  พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  153.68  ตารางเมตร  เปลี่ยนเชิงชายพร้อมทาสีรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  90 ตารางเมตร  และติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง กำหนด เป็นเงิน 190,000.-บาท  และสัญญาจ้างสิ้นสุดลง วันที่ 23  มิถุนายน 2559 นั้น

บัดนี้ผู้รับจ้าง  ได้ส่งมอบงานจ้างโครงการดังกล่าว  แล้วเมื่อวันที่  29   เดือนเมษายน พ.ศ.2559  โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเข้าไปดำเนินการตรวจการจ้าง  ในวันที่  4  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2559  เวลา  11.00  น.  ณ. สถานที่ก่อสร้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง   หมู่ที่  2  ตำบลเสาธง   ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ใช้บริการ  เข้าร่วมในการตรวจงานครั้งนี้   และหากมีปัญหา ขัดข้องหรือพบข้อบกพร่องประการใด   ให้ทักท้วงหรือแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ในวัน   เวลา   และสถานที่ก่อสร้างดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่   2  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2559

จ่าสิบเอกธรรมนูญ  มูณีเกิด

(ธรรมนูญ  มูณีเกิด )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง