ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

...................................................................

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงอำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ดำเนินการจัดทำ  แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536

ให้การบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และมีแนวทางปฏิบัติงานหนทางเดียวกัน  เพื่อป้องกันการกระจุกตัวขอปริมาณงานตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จึงขอประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2558  ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557

จ่าสิบเอกธรรมนูญ  มูณีเกิด

(ธรรมนูญ  มูณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | แบบ ผด.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 |
| ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผนจัดหา | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้า | กำหนดยื่นซอง | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ภายใน | ภายใน |  | ภายใน (วัน) | ภายใน |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนแอส | 84 | ประกวดราคา | ม.ค.58 -ก.พ. 58 | มี.ค.-58 | เม.ย.-58 | ก.ค.-58 | ก.ค.-58 |  |
|  | ฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้า |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อบต.เสาธง - โรงเรียนเสาธง |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วงเงิน 6,712,000.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างระบบประปา | 87 | ประกวดราคา | ต.ค.57-พ.ย.57 | พ.ย.-57 | ม.ค.58 | เม.ย.-58 | เม.ย.-58 |  |
|  | ผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ป่าแชง หมู่ที่ 3 ตำบลเสาธง |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วงเงิน 3,000,000.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |