ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

เรื่อง  ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำหรับเก็บเอกสารสำคัญทางการเงิน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

………………………………………

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง    จ้างเหมา หจก.พรอนันต์ก่อสร้าง  โดยนางกิตติพร  ชรอยนุช หุ้นส่วนผู้จัดการ  ที่อยู่ 222/2 หมู่ที่  7 ตำบลเสาธง  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ 26/2558  ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558  โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับเก็บเอกสารสำคัญทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง โดยทำการก่อสร้างอาคาร คสล. ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว 6.00 เมตร  สูง 3.00 เมตร  รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนก่อสร้าง  อบต.   เสาธง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงกำหนด เป็นเงิน 256,000.-บาท และสัญญาจ้างสิ้นสุดลง  วันที่  8  พฤศจิกายน 2558 นั้น

บัดนี้ผู้รับจ้าง  ได้ส่งมอบงานจ้างโครงการดังกล่าว  แล้วเมื่อวันที่  26   เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558  โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเข้าไปดำเนินการตรวจการจ้าง  ในวันที่  30  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2558  เวลา  11.00  น.  ณ. สถานที่ก่อสร้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง   หมู่ที่  2  ตำบลเสาธง   ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ใช้บริการ  เข้าร่วมในการตรวจงานครั้งนี้   และหากมีปัญหา ขัดข้องหรือพบข้อบกพร่องประการใด   ให้ทักท้วงหรือแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ในวัน   เวลา   และสถานที่ก่อสร้างดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่   27  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2558

จ่าสิบเอกธรรมนูญ   มูณีเกิด

(ธรรมนูญ  มูณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง