ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

เรื่อง  ตรวจรับงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายซอยหน้าเขื่อนแยก 1  หมู่ที่  2  ตำบลเสาธง            อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

………………………………………

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง  ห้างหุ้นส่วนจำกัดมหากิจการโยธา สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่  127/3  หมู่ที่ 1  ตำบลลานสกา  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยนายพงค์ศักดิ์  ไกรถาวร  ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายซอยหน้าเขื่อนแยก 1  หมู่ที่  2  ตำบลเสาธง  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยทำการใช้เครื่องจักรกลปรับเกลี่ยแนวทางถนน     กว้าง  6 เมตร  ยาว 280 เมตร  ถมดินยกระดับถนนผิวจราจร  กว้าง 4 เมตร  ยาว 280 เมตร  ใช้ดินถม  จำนวน 850 ลบ.ม. ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก) Ø 1.00 x 1.00 เมตร  จำนวน 7 ท่อน  คสล.(มอก.)  Ø  0.60 x 1.00  เมตร จำนวน 18 ท่อน พร้อมยาแนว ถมดินหลังท่อ ปูผิวจราจรด้วยหินผ่านตะแกรงพร้อมเกลี่ยเรียบผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร ใช้หินผ่านตะแกรง จำนวน 224 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงกำหนด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 27/2559  ลงวันที่ 23 กันยายน 2559  และสัญญาจ้างสิ้นสุดลง  วันที่  22 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงินจำนวน  469,000.-บาท  (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  นั้น

บัดนี้ผู้รับจ้าง  ได้ส่งมอบงานจ้างโครงการดังกล่าว  แล้วเมื่อวันที่  28  เดือนตุลาคม พ.ศ.2559  โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเข้าไปดำเนินการตรวจการจ้าง  ในวันที่  1  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2559 เวลา  10.00  น.  ณ. สถานที่ก่อสร้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง   หมู่ที่  2  ตำบลเสาธง   ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ใช้บริการ  เข้าร่วมในการตรวจงานครั้งนี้   และหากมีปัญหา ขัดข้องหรือพบข้อบกพร่องประการใด   ให้ทักท้วงหรือแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ในวัน   เวลา   และสถานที่ก่อสร้างดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่   31  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2559

จ่าสิบเอกธรรมนูญ มูณีเกิด

(ธรรมนูญ  มูณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง